Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Općina Sračinec objavljuje slijedeći:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

(stanje na dan 31.12. 2022. godine)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj  Ugovora | Predmet ugovora | Evidencijski broj nabave | Broj objave | Vrsta provedenog  postupka javne  nabave, uključujući i  postupak sklapanja  ugovora o javnim  uslugama iz Dodatka  II. B ovoga Zakona | Iznos sklopljenog  ugovora o javnoj nabavi  ili okvirnog sporazuma,  uključujući i ugovora o  javnoj nabavi na temelju  okvirnog sporazuma | Datum sklapanja  ugovora o  javnoj nabavi ili  okvirnog sporazuma,  uključujući i ugovor o  javnoj nabavi na  temelju okvirnog  sporazuma | Rok na koji je  sklopljen ugovor o  javnoj nabavi ili  okvirni sporazum,  uključujući i ugovor o  javnoj nabavi na  temelju okvirnog  sporazuma | Naziv ponuditelja s kojim je  sklopljen ugovor o javnoj  nabavi, naziv gospodarskog  subjekta ili gospodarskih  subjekata s kojima je sklopljen  okvirni sporazum, naziv  ponuditelja s kojim je  sklopljen ugovor o javnoj  nabavi na temelju okvirnog  sporazuma, naziv  podizvoditelja ako postoje | Konačni datum isporuke  robe, pružanja usluge ili  izvođenja radova | Konačni iznos koji je  naručitelj isplatio na  temelju ugovora o javnoj  nabavi te obrazloženje  ukoliko je taj iznos veći od  ugovorenog |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EMV-1/12 | Izvođenje radova na izgradnji prometnice u sklopu zone proizvodne namjene Sračinec | EMV-1/12 | 2012/S 003-0005239 | OTVORENI | 427.713,75 kn | 15.03.2012. | 45 dana od uvođenja u posao | Palir d.o.o. Zagreb | 30.04.2012. | 427.203,41 kn  bez PDV-a |
| EMV-1/13 | Izvođenje radova na izvedbi opločnika na mjesnim grobljima | EMV-1/13 | 2013/S  002-0007130 | OTVORENI | 183.296,38kn  bez PDV-a | 18.03.2013. | Do 30.04.2013. | Kontura d.o.o. Varaždin | 30.04.2013. | 183.132,23 kn  bez PDV-a |
| EMV-2/13 | Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji nerazvrstane ceste – ulica Sv. Antuna | EMV-2/13 | 2013/S  002-0059667 | OTVORENI | 510.012,50 kn  bez PDV-a | 19.08.2013. | Do 31.10.2013. | Niskogradnja Huđek Petrijanec | 31.10.2013. | 508.907,89 kn  bez PDV-a |
| EMV-1/16 | Izvođenje radova na dogradnji dječjeg vrtića Sračinec | EMV-1/16 | 2016/S 002-0011824 | OTVORENI | 3.016.650,00 kn bez PDV-a | 25.08.2016. | Do 30.04.2017. | Detmers Kontejner d.o.o. | 30.04.2017. | 3.016.650,00 kn  bez PDV-a |
| MV-1/18-1 | Izvanredno održavanje Ulice Matije Gupca – NC 1-016  u Sračincu | MV-1/18-1 | 2018/S  0F2-0017564 | OTVORENI | 794.425,70 kn  bez PDV-a | 13.09.2018. | Do 15.12.2018. | Niskogradnja Huđek  Petrijanec | 15.12.2018. | 793.701,64 kn  bez PDV-a |
| MV-2/18 | Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nerazvrstane ceste – Ulica kralja Tomislava | MV-2/18 | 2018/S  0F2-0019345 | OTVORENI | 746.614,80 kn  bez PDV-a | 11.10.2018. | Do 15.03.2019. | Niskogradnja Huđek  Petrijanec | 01.03.2019. | 746.600,30 kn  bez PDV-a |
| MV-3/18 | Radovi na adaptaciji objekta dječjeg vrtića u naselju Sračinec | MV-3/18 | 2018/S  0F2-0027988 | OTVORENI | 986.723,36 kn  bez PDV-a | 14.12.2018. | Do 27.03.2019. | Edition d.o.o.  Petrijanec | 15.03.2019. | 1.081.213,56 kn  bez PDV-a |
| MV-4/18 | Energetska obnova zgrade Općine Sračinec,  na adresi Varaždinska 188, 42209 Sračinec | MV-4/18 | 2018/S  0F2-0033933 | OTVORENI | 1.095.327,57 kn bez PDV-a | 20.02.2019. | Do 31.07.2019. | Zajednica ponuditelja  „Core upravljanje“ d.o.o. iz Varaždina i „Energo-S“ d.o.o. iz Varaždina | 18.06.2019. | 1.094.799,51 kn  bez PDV-a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MV-2/19 | Izvanredno održavanje dijela Ulice Miroslava Krleže,  NC 1-019 u Sračincu | MV-2/19 | 2019/S 0F2-0019840 | OTVORENI | 809.899,30 kn  bez PDV-a | 09.08.2019. | 9 mjeseci od uvođenja u posao | Niskogradnja Huđek  Petrijanec | 19.12.2019. | 809.606,68 kn  bez PDV-a |
| JN-1/19 | Nabava komunalnog traktora i prateće opreme  (ralica, malčer, prikolica) | JN-1/19 | 2019/S 0F2-0041869 | OTVORENI | 295.540,00 kn  bez PDV-a | 06.12.2019. | 15 dana od potpisa ugovora | AGRARIA d.o.o. Čakovec | 20.12.2019. | 295.540,00 kn  bez PDV-a |
| MV-3/19 | Modernizacija nerazvrstanih cesta – B. Radića i I. Kukuljevića | MV-3/19 | 2019/S 0F2-0048713 | OTVORENI | 2.336.542,60 kn bez PDV-a | 21.02.2020. | 10 mjeseci od uvođenja u posao | Niskogradnja Huđek Petrijanec | 12.10.2020. | 2.191.780,76 kn  bez PDV-a |
| MV-4/20 | Rekonstrukcija parka i izvedba poučnih staza Velika Graba | MV-4/20 | 2020/S 0F2-0006829 i  2020/S F14-0007590 | OTVORENI | 5.699.297,96 kn bez PDV-a | 24.04.2020. | 180 dana od uvođenja u posao | Zajednica ponuditelja „Core upravljanje“ d.o.o. iz Varaždina i „Energo-S“ d.o.o. iz Varaždina | 27.02.2021. | 6.411,550,48 kn  bez PDV-a  (8.014.438,10 kn) |
|  | Aneks 1. Ugovora Rekonstrukcija parka i izvedba poučnih staza Velika Graba | MV-4/20 | - | - | 693.099,28 kn  bez PDV-a | 14.10.2020. | 25.02.2021. | Zajednica ponuditelja „Core upravljanje“ d.o.o. iz Varaždina i „Energo-S“ d.o.o. iz Varaždina | - | - |
|  | Aneks 2. Ugovora Rekonstrukcija parka i izvedba poučnih staza Velika Graba | MV-4/20 | - | - | 89.240,00 kn  bez PDV-a | 03.02.2021. | 31.03.2021. | Zajednica ponuditelja „Core upravljanje“ d.o.o. iz Varaždina i „Energo-S“ d.o.o. iz Varaždina | - | - |
| MV-2/20 | Modernizacija i rekonstrukcija nerazvrstane ceste –  Ulica 8. svibnja | MV-2/20 | 2020/S 0F2-0019100 | OTVORENI | 593.579,07 kn  bez PDV-a | 06.07.2020. | 6 mjeseci od uvođenja u posao | Colas Hrvatska d.d. Varaždin | 18.12.2020. | 497.920,45 kn  bez PDV-a |
| JN-5/20 | Izgradnja trgovine ribičke opreme sa servisom opreme i pratećim sadržajima | JN-5/20 | 2020/S 0F2-0032405 | OTVORENI | 762.660,51 kn  bez PDV-a | 04.11.2020. | 8 mjeseci od uvođenja u posao | Kontura d.o.o. Varaždin | 31.12.2021. | 737.358,31 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izgradnja trgovine ribičke opreme sa servisom opreme i pratećim sadržajima | JN-5/20 | - | - | 18.095,50 kn  bez PDV-a | 06.10.2021. | 19.12.2021 | Kontura d.o.o. Varaždin | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izgradnja trgovine ribičke opreme sa servisom opreme i pratećim sadržajima | JN-5/20 | - | - | 13.571,00 kn  bez PDV-a | 16.12.2021. | 31.12.2021 | Kontura d.o.o. Varaždin | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MV-13/20 | Radovi na rekonstrukciji Vrtne ulice – trasa A Sračinec | MV-13/20 | 2020/S 0F2-0037088 | OTVORENI | 842.629,06 kn  bez PDV-a | 25.11.2020. | 30.04.2021. | PZC Varaždin d.d. Varaždin | 29.05.2021. | 1.197.588,05 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Ugovor o izvođenju dodatnih radova na rekonstrukciji Vrtne ulice – trasa A Sračinec | MV-13/20 | - | - | 234.667,51 kn  bez PDV-a | 17.02.2021. | - | PZC Varaždin d.d. Varaždin | - | - |
|  | Aneks br. 2  Radovi na rekonstrukciji Vrtne ulice – trasa A Sračinec | MV-13/20 | - | - | - | 14.04.2021. | 30.05.2021. | PZC Varaždin d.d. Varaždin | - | - |
| MV-16/20 | Radovi na rekonstrukciji Dravske ulice – odvojak Zlatni kutić u naselju Sračinec | MV-16/20 | 2020/S 0F2-0037095 | OTVORENI | 501.726,82 kn  bez PDV-a | 25.11.2020. | 30.04.2021. | PZC Varaždin d.d. Varaždin | 30.04.2021. | 416.582,96 kn  bez PDV-a |
| MV-7/20 | Radovi na rekonstrukciji Ulice Augusta Šenoe Sračinec | MV-7/20 | 2020/S 0F2- 0037100 | OTVORENI | 567.901,81 kn  bez PDV-a | 25.11.2020. | 30.04.2021. | PZC Varaždin d.d. Varaždin | 30.04.2021. | 449.885,57 kn  bez PDV-a |
| MV-6/20 | Radovi na rekonstrukciji Ulice Gustava Krkleca Sračinec | MV-6/20 | 2020/S 0F2- 0037102 | OTVORENI | 521.575,27 kn  bez PDV-a | 25.11.2020. | 30.04.2021. | PZC Varaždin d.d. Varaždin | 30.04.2021. | 442.583,66 kn  bez PDV-a |
| MV-15/20 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Vukovarske ulice u naselju Sračinec | MV-15/20 | 2020/S 0F2-0041999 | OTVORENI | 1.430.960,62 kn bez PDV-a | 04. 01. 2021. | Do 31.05.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 25.06.2021. | 1.350.082,37 kn  bez PDV-a |
| MV-5/20 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Mate Melinčeka bez odvojka u naselju Sračinec | MV-5/20 | 2020/S  0F2-0041994 | OTVORENI | 1.602.099,95 kn bez PDV-a | 04.01.2021. | Do 31.05.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 15.07.2021. | 1.406.766,75 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Mate Melinčeka bez odvojka u naselju Sračinec | MV-5/20 | - | - | 1.602.099,95 kn bez PDV-a | 28.05.2021. | Do 15.07..2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-16/20 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Antuna Mihanovića u naselju Sračinec | MV-16/20 | 2020/S 0F2-0041978 | OTVORENI | 629.051,81 kn  bez PDV-a | 04.01.2021. | Do 31.05.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 25.06.2021. | 601.394,42 kn  bez PDV-a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MV-17/20 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Miljenka Stančića u naselju Sračinec | MV-17/20 | 2020/S  0F2-0041990 | OTVORENI | 718.859,23 kn  bez PDV-a | 04.01.2021.. | Do 31.05.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 25.6.2021. | 588.690,05 kn  bez PDV-a |
| MV-6/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Sračinec II. dio | MV-6/21 | 2021/S 0F2-0003730 | OTVORENI | 1.147.768,50 kn bez PDV-a | 15.03.2021. | Do 30.06.2021. | Niskogradnja Huđek | 17.03.2022 | 1.266.850,34 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Sračinec II. dio | MV-6/21 | - | - | 1.147.768,50 kn bez PDV-a | 15.06.2021. | Do 31.08.2021. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Sračinec II. dio | MV-6/21 | - | - | 1.147.768,50 kn bez PDV-a | 27.08.2021. | Do 31.10.2021. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 3  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Sračinec II. dio | MV-6/21 | - | - | 216.128,00 kn  bez PDV-a | 29.10.2021. | Do 21.12.2021. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 4  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Matije Gupca u naselju Sračinec II. dio | MV-6/21 | - | - | 1.363.896,50 kn bez PDV-a | 17.12.2021. | Do 20.03.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
| MV-3/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Kralja Tomislava Sračinec II. dio | MV-3/21 | 2021/S  0F2-0003698 | OTVORENI | 698.385,71 kn  bez PDV-a | 15.03.2021. | Do 30.06.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 30.09.2021. | 604.929,95 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Kralja Tomislava Sračinec II. dio | MV-3/21 | - | - | 698.385,71 kn  bez PDV-a | 28.06.2021. | Do 14.08.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Kralja Tomislava Sračinec II. dio | MV-3/21 | - | - | 698.385,71 kn  bez PDV-a | 12.08.2021. | Do 30.09.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-4/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ivana Gorana Kovačića Sračinec | MV-4/21 | 2021/S 0F2-0003724 | OTVORENI | 1.023.188,77 kn  bez PDV-a | 15.03.2021. | Do 30.06.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 30.11.2021. | 1.121.271,80 kn  bez PDV-a |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ivana Gorana Kovačića Sračinec | MV-4/21 | - | - | 1.023.188,77 kn bez PDV-a | 28.06.2021. | Do 14.08.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
|  | Aneks br.2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ivana Gorana Kovačića Sračinec | MV-4/21 | - | - | 1.023.188,77 kn bez PDV-a | 12.08.2021. | Do 30.09.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
|  | Aneks br.3  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ivana Gorana Kovačića Sračinec | MV-4/21 | - | - | 1.023.188,77 kn bez PDV-a | 27.09.2021. | Do 30.11.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
|  | Aneks br.4  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ivana Gorana Kovačića Sračinec | MV-4/21 | - | - | 308.636,07 kn  bez PDV-a | 09.12.2021. | Do 30.11.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-7/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ljudevita Gaja u naselju Sračinec II. dio | MV-7/21 | 2021/S  0F2-0003744 | OTVORENI | 1.360.405,34 kn bez PDV-a | 15.03.2021. | Do 30.06.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 14.08.2021. | 1.176.731,78 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Ulice Ljudevita Gaja u naselju Sračinec II. dio | MV-7/21 | - | - | 1.360.405,34 kn bez PDV-a | 28.06.2021. | Do 14.08.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-5/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Cvjetne ulice u naselju Sračinec | MV-5/21 | 2021/S 0F2-0003700 | OTVORENI | 540.961,60 kn  bez PDV-a | 15.03.2021. | Do 30.06.2021. | Niskogradnja Huđek | 30.09.2021. | 459.653,00 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Cvjetne ulice | MV-5/21 |  | - | 540.961,60 kn  bez PDV-a | 15.06.2021. | Do 31.08.2021. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Cvjetne ulice | MV-5/21 |  | - | 540.961,60 kn  bez PDV-a | 27.08.2021. | Do 30.09.2021. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MV-10/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Tome Blažeka u naselju Svibovec Podravski | MV-10/21 | 2021/S 0F2-0024719 | OTVORENI | 1.865.235,48 kn bez PDV-a | 18.08.2021. | Do 30.09.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | 1.762.553,06 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Tome Blažeka u naselju Svibovec Podravski | MV-10/21 | - | - | 1.865.235,48 kn bez PDV-a | 27.09.2021. | Do 20.12.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Tome Blažeka u naselju Svibovec Podravski | MV-10/21 | - | - | 114.503,20 kn  bez PDV-a | 03.01.2021. | Do 20.03.2022. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-11/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Školske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-11/21 | 2021/S  0F2-0038994 | OTVORENI | 1.600.216,00 kn bez PDV-a | 20.12.2021. | Do 28.02.2022. | Niskogradnja Huđek | 30.09.2022. | 2.012.289,67 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Školske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-11/21 | - | - | 1.600.216,00 kn bez PDV-a | 24.02.2022. | Do 30.06.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 2  Izvođenje radova na rekonstrukciji Školske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-11/21 | - | - | 1.600.216,00 kn bez PDV-a | 27.06.2022. | Do 30.08.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 3  Izvođenje radova na rekonstrukciji Školske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-11/21 | - | - | 478.129,00 kn  bez PDV-a | 29.08.2022. | Do 30.09.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
| MV-20/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Vrtna ulica u naselju Svibovec Podravski | MV-20/21 | 2021/S 0F2-0025423 | OTVORENI | 661.309,22 kn  bez PDV-a | 24.08.2021. | Do 30.09.2021. | PZC Varaždin d.d. | 30.11.2021. | 505.490,63 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Izvođenje radova na rekonstrukciji Vrtna ulica u naselju Svibovec Podravski | MV-20/21 | - | - | 661.309,22 kn  bez PDV-a | 24.9.2021. | Do 30.11.2021. | PZC Varaždin d.d. | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| MV-9/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Poljske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-9/21 | 2021/S  0F2-0017700 | OTVORENI | 556.474,63 kn  bez PDV-a | 07.07.2021. | Do 30.09.2021. | PZC Varaždin d.d. | 10.11.2021. | 460.478,88 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1 Izvođenje radova na rekonstrukciji Poljske ulice u naselju Svibovec Podravski | MV-9/21 | - | - | 556.474,63 kn  bez PDV-a | 24.09.2021. | Do 10.11.2021. | PZC Varaždin d.d. | - | - |
| MV-19/21 | Izvođenje radova na rekonstrukciji Dravske ulice u naselju Svibovec Podravki (Dravska prema Poljskoj) | MV-19/21 | 2021/S 0F2-0017865 | OTVORENI | 503.833,84 kn  bez PDV-a | 07.07.2021. | Do 30.09.2021. | PZC Varaždin d.d. | 10.12.2021 | 547.727,90 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1 Izvođenje radova na rekonstrukciji Dravske ulice u naselju Svibovec Podravki (Dravska prema Poljskoj) | MV-19/21 | - | - | 503.833,84 kn  bez PDV-a | 24.09.2021. | Do 20.11.2021. | PZC Varaždin d.d. | - | - |
|  | Aneks br. 2 Izvođenje radova na rekonstrukciji Dravske ulice u naselju Svibovec Podravki (Dravska prema Poljskoj) | MV-19/21 | - | - | 78.417,00 kn  bez PDV-a | 19.11.2021. | Do 10.12.2021. | PZC Varaždin d.d. | - | - |
| MV-1/21 | Ugovor o javnoj nabavi radova Modernizacija javne rasvjete Općine Sračinec | MV-1/21 | 2021/S 0F2-0001723 | OTVORENI | 505.915,00 kn  bez PDV-a | 22.03.2021. | 45 dana od uvođenja u posao | Elcon d.o.o. | 04.05.2021. | 505.915,00 kn  bez PDV-a |
| MV-8/21 | Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcija Vrtne ulice – trasa B u naselju Sračinec | MV-8/21 | 2021/S 0F2-0018618 | OTVORENI | 1.802.681,65 kn bez PDV-a | 24.06.2021.. | 30.09.2021. | Colas Hrvatska d.d. | 30.10.2021. | 1.689.975,04 kn  bez PDV-a |
|  | Aneks br. 1  Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcija Vrtne ulice – trasa B u naselju Sračinec | MV-8/21 | - | - | 1.802.681,65 kn bez PDV-a | 27.09.2021 | 30.10.2021. | Colas Hrvatska d.d. | - | - |
| MV-12/21 | Ugovor o javnoj nabavi roba  OPREMA - komposteri | MV-12/21 | 2021/S 0F2-0031380 | OTVORENI | 240.600,00 kn  bez PDV-a | 14.12.2021. | 60 dana od dana potpisivanja ugovora | Industrooprema d.o.o. | 16.12.2021 | 240.600,00 kn  bez PDV-a |
| MV-14/21 | Ugovor o javnoj nabavi radova izvanredno održavanje odvojka Dravske ulice (NC 1-041) u Svibovcu Podravskom | MV-14/21 | 2021/S 0F2-0043886 | OTVORENI | 612.025,00 kn  bez PDV-a | 17.01.2022. | 31.03.2022. | Niskogradnja Huđek | 30.08.2022. | 611.598,26 kn  bez PDV-a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Aneks br. 1  Ugovor o javnoj nabavi radova izvanredno održavanje odvojka Dravske ulice (NC 1-041) u Svibovcu Podravskom | MV-14/21 | - | - | 612.025,00 kn  bez PDV-a | 30.03.2022. | 30.06.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
|  | Aneks br. 2  Ugovor o javnoj nabavi radova izvanredno održavanje odvojka Dravske ulice (NC 1-041) u Svibovcu Podravskom | MV-14/21 | - | - | 612.025,00 kn  bez PDV-a | 27.06.2022. | 30.08.2022. | Niskogradnja Huđek | - | - |
| JN-16/22 | Ugovor o javnoj nabavi robe  Ostala komunikacijska oprema – nabava, postavljanje i instalacija LED displeja | JN-16/22 | 2022/S  0F2-0004632 | OTVORENI | 299.000,00 kn  bez PDV-a | 21.03.2022. | 180 dana od potpisa ugovora | Zajednica ponuditelja „Smart Tourist“ d.o.o., „Energy Plus“ d.o.o. i „Infrastruktura“ d.o.o. | 19.07.2022. | 299.000,00 bez PDV-a |